# Załącznik nr 1 do Procedury grantowej

# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

*w ramach realizacji projektu grantowego pn.* ***„****Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza****”****, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),* Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w formule grantowej *współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od uzyskanie dofinansowania na realizację Projektu przez Gminę Starcza:

**ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę Starcza) – kwiecień 2018 – listopad 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Termin** |
| 1 | Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych | 03.04.2018r.-08.05.2018r.(minimum 30 dni) |
| 2 | **Organizacja spotkań informacyjnych** | 26.03.2018r. godz.17:00 w Szkole Podstawowej w StarczyPunkt Doradztwa/konsultacji w Urzędzie Gminy Starcza – w okresie trwania naboru w każdy wtorek w godz. 13:00 – 16:00 |
| 4 | Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych | od 03.04.2018r. do 18.05.2018 r.  |
| 5 | **Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych** | do 23.05.2018r. |
| 6 | Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Starcza | do 28.05.2018r. |
| 7 | Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania – *uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie* | Przewidywany termin listopad 2018 |
| 8 | Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę Starcza - *uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie* | Przewidywany termin grudzień 2018 - styczeń 2019 |

**ETAP II – Realizacja projektu – styczeń 2019 – 31 grudzień 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** |
| 1 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Starcza) |
| 2 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę  |
| 3 | Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca). |
| 4 | Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę |
| 5 | Złożenie do Urzędu Gminy Starcza Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). |
| 6 | Wykonanie inwestycji  |
| 7 | Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Starcza |
| 8 | Złożenie do Urzędu Gminy Starcza wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca) |