Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20.2017

Wójta Gminy Starcza z dnia 30 marca 2017r.

Regulamin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w projekcie

„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I”

- INFORMACJE OGÓLNE

- Nazwa projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza”.

- Szacunkowy zakres projektu - dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Starcza, których właściciele zgłosili chęć udziału 
w projekcie i spełnili warunki niniejszego regulaminu.

- Odbiorcy to: właściciel nieruchomości i osoby z nim zamieszkujące tworzące jedno gospodarstwo domowe.

- Zgłoszenie to ankieta oraz deklaracja wraz z podpisaną przez właściciela nieruchomości umową udziału w projekcie.

- Gmina Starcza prowadzi nabór zgłoszeń od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Starcza w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie dostawy instalacji fotowoltaicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

- Projekt: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I” będzie realizowany przez gminę Starcza wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

- Dla jednego gospodarstwa domowego dopuszcza się złożenie jednego zgłoszenia dot. dostawy 
i montażu instalacji fotowoltaicznej.

- Szacowane koszty zakupu i montażu (netto bez dotacji):

- dostawa i montaż 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej – 18 000,00 zł (instalacja 3 kWp on-grid).

- Koszt montażu na gruncie to ok. 2-3 razy tyle co koszt montażu na dachu i podatek 23% VAT

- Koszt montażu na elewacji to ok. 1,5-2,5 razy tyle co koszt montażu na dachu.

- Gmina Starcza dopuszcza wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie oraz w samych deklaracjach, umowach i ankietach. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

- TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

- Nabór deklaracji udziału w projekcie prowadzony będzie do 05.04.2017r. . w godz. od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 5.

- Przeprowadzenie weryfikacji technicznej na terenie posesji do 14.04.2017r.

- Nabór umów o przystąpieniu do projektu w dniach od 18.04.2017r. do 21.04.2017r. . w godz. od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 5

- W pierwszej kolejności przyjmowane będą umowy od osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie                 i złożyły ankietę.

- Warunkiem zakwalifikowania do projektu będzie złożenie Deklaracji udziału, pozytywna ocena techniczna podczas wizji lokalnej oraz podpisana umowa o przystąpieniu do projektu.

- Przy tworzeniu listy zainteresowanych właścicieli budynków będzie decydować kolejność podpisania            i złożenia umowy o przystąpieniu do projektu. Pozostałe umowy zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.

- Wzór Deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

- Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

- Szczegółowych informacji dotyczących projektu i naboru umów uzyskać można:

- w Urzędzie Gminy Starcza (tel. 34 3140 334 wew. 24),

- telefonicznie w Śląskim Centrum Energetyki Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 792 180 120

- ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

- Lokalizacja nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja, musi być na terenie Gminy Starcza;

- Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Starcza, będące właścicielem/współwłaścicielem budynku, niezalegające w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec gminy Starcza.

- W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą w deklarowanym miejscu instalacji.

- W przypadku, gdy Mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku nieruchomości, może złożyć umowę przystąpienia do Projektu tylko na jedną nieruchomość (gospodarstwo domowe).

- W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielami jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.

- Umożliwienie dokonania wizji lokalnej na terenie posesji oraz udzielenie informacji firmie, która będzie przygotowywała dokumentację w celu weryfikacji możliwości technicznych przedsięwzięcia               a następnie Wykonawcy, który będzie dostarczał i montował instalację. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na koszt własny mieszkańca.

- Podpisanie umowy na udział w projekcie w terminie od 18.04.2017r. do 21.04.2017r.

- Nie jest możliwy montaż paneli na dachu pokrytym eternitem, a pokrycia z blachy, w których widoczna jest korozja muszą być oczyszczone i pomalowane.

- Warunkiem realizacji inwestycji będzie uzyskanie przez Gminę dofinansowania na realizację Projektu;

- Udostępnienie Gminie nieruchomości (miejsca, w którym zlokalizowana będzie Instalacja) na podstawie umowy użyczenia obejmującej okres realizacji oraz trwałości Projektu;

- Wpłata wkładu własnego na konto Gminy podane w Umowie i w wysokości w niej określonej.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE 
DO PROJEKTU

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych – Ankieta, Deklaracja udziału oraz Umowa udziału                       w projekcie.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej tylko na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika), konstrukcji nośnej do montażu urządzenia na dachu budynku, okablowania, osprzętu instalacyjnego. Standardowy moduł PV o wymiarach 1,65 x 0,99 m waży ok. 56 kg.

Mikro instalacja fotowoltaiczna, powstała w wyniku realizacji projektu służyć będzie do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V lub 400 V.

Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp. Koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależała od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca lokalizacji i będzie określony w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Gmina Starcza aplikując o środki unijne zobowiązana jest do posiadania dokumentacji technicznej podłączenia instalacji fotowoltaicznej we wskazanym przez mieszkańca budynku przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym, właściciel budynku dobrowolnie zobowiązuje się do zagwarantowania dostępu do budynku, którego dotyczyć będzie instalacja, projektantowi opracowującemu dokumentację techniczną.

W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu technicznego instalacji w budynku mieszkalnym, mieszkaniec nie zostanie zakwalifikowany do udziału 
w projekcie. W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty wykonania tej dokumentacji.

Uczestnik projektu, który złożył ankietę musi w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej umożliwić  firmie dokonanie weryfikacji technicznej inwestycji oraz podpisać umowę uczestnictwa w projekcie. Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym.

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na budynkach mieszkalnych o mocy pomiędzy 2 kW do 4 kW.